Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue vì vấn đề đã rõ, thời gian họp ngắn và cần thống nhất hành động ngay.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Không để kiểm thử dồn đến cuối Sprint. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: Viết lại: “Cần báo lỗi sớm để tránh sửa gấp cuối Sprint.” |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển Product Owner xem xét, vì liên quan nhu cầu sản phẩm. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 – Kiểm thử bắt đầu từ ngày 9. | Quy trình | Kiểm thử bị trì hoãn, chưa thực hiện xuyên suốt Sprint. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử từ ngày đầu tiên khi có chức năng; cập nhật trạng thái mỗi ngày. | Scrum Master theo dõi, Developers thực hiện. | Sprint Retrospective tiếp theo. | Bảng công việc có trạng thái kiểm thử và ngày cập nhật. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 – Scrum Master không nên chọn sẵn giải pháp vì cả nhóm cần cùng phân tích và thống nhất hành động cải tiến.

Lời mở đầu: Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại Sprint để tìm cách làm việc tốt hơn, không nhằm đổ lỗi cho bất kỳ ai. Mọi người hãy chia sẻ trung thực và tôn trọng ý kiến của nhau. Cuối buổi, nhóm sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể để áp dụng ở Sprint tiếp theo.